## Slide 1
AP2 / ENCONTRO 11 / 07 OUT 2026
TechFix
Processos de Engenharia de Software
Do requisito ao componente que o atende
Arthur Scharfenberger • Lucas Oliveira da Silva
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
01
Notes: Somos Arthur e Lucas. Nesta AP2 de Processos de Engenharia de Software, vamos mostrar como organizamos o trabalho e como processo, planejamento, modelos e arquitetura se conectam. Vamos usar a abertura de uma ordem de serviço como exemplo ao longo da apresentação.
Tempo planejado: 20 segundos.
Fontes locais: A7-Processo-Entrega-Final.md; A8-Entrega-Final-Revisada.md; Modelagem-Entrega-Final.md; A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md

## Slide 2
O problema e os requisitos da AP1
Papel e planilhas dificultam localizar e acompanhar os atendimentos.
Origem | Necessidade | Requisito consolidado
A3 • §3–4.1 | Cliente e equipamento identificados | RF1 • cadastro
A3 • RF03–05 | OS, estado e técnico responsável | RF2 + RN1 • acompanhamento
A3 • RF06–07 | Pesquisa e histórico dos serviços | RF3 • consulta e histórico
A3: entrevista simulada com Marcos Almeida, atendente. A4/A5 refinam e priorizam; a numeração muda entre os artefatos.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
02
Notes: A descoberta foi documentada na A3 como entrevista semiestruturada simulada com Marcos Almeida, atendente. O problema é o atendimento registrado em papel ou planilhas, que dificulta localizar informações e acompanhar o serviço. RF03, RF04 e RF05 da A3 tratam de OS, estado e técnico responsável. A4 consolida as necessidades e A5 refina critérios e prioridades. A numeração mudou: RF03 na A3 trata de OS; RF3 na A4/A5 trata de consulta e histórico. A AP2 organiza como construir essa solução.
Tempo planejado: 40 segundos.
Fontes locais: Atividade_03_Levantamento_Requisitos_TechFix.pdf, p. 1–2, §3 e §4.1; docs/Atividade04.md, RE1–RE3; A5 §2.2.2

## Slide 3
A7 Processo e papéis
Scrum • Sprints planejadas de uma semana
Ciclo da A2: iterativo e incremental. Equipe pequena, entregas por valor e feedback para ajustar requisitos.
Arthur
Scrum Master + desenvolvedor
Interface e integração; facilita o fluxo e remove impedimentos.
Lucas
Desenvolvedor
Regras, persistência e testes; participa do planejamento e da revisão.
Chico Mosca
PO indicado no planejamento
Ordena necessidades e valida o resultado com a assistência.
Revisão cruzada • capacidade conferida a cada Sprint • agenda do PO a combinar
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
03
Notes: A A2 escolheu desenvolvimento incremental com práticas ágeis, e confirmamos o ciclo iterativo e incremental. Na A7 definimos Scrum, com Sprints planejadas de uma semana. Essa cadência permite selecionar trabalho conforme nossa disponibilidade e revisar o resultado. Eu acumulo Scrum Master e desenvolvimento. Lucas também desenvolve, participa das estimativas e revisa minhas alterações; eu reviso as dele. Chico Mosca representa a assistência como Product Owner, ordenando necessidades e validando o resultado de negócio. A divisão inicial dá foco à interface para mim e às regras e persistência para Lucas, mas ambos precisam compreender o sistema. Não estamos afirmando um histórico de Sprints executadas.
Tempo planejado: 60 segundos.
Fontes locais: docs/entregas-processos/atividade02-12-08.pdf, seção 2; A7-Processo-Entrega-Final.md, 2.1–2.3

## Slide 4
A7 Fluxo e critério de conclusão
Backlog
Selecionada
Desenvolver
Revisão
Verificação
Pronta tecnicamente
Critérios de aceitação atendidos Revisão pelo colega e testes pertinentes Integração, documentação e evidências
Validação de negócio
PO observa o fluxo pela interface Falha → correção Nova necessidade → backlog
A6 → DoD: revisar antes de concluir. Conclusão técnica e validação têm registros próprios.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
04
Notes: A tarefa nasce de um requisito e entra no backlog. No planejamento selecionamos o que cabe na Sprint e definimos executor e revisor. Depois vêm desenvolvimento, revisão pelo colega e verificação. A tarefa só fica pronta tecnicamente quando atende aos critérios de aceitação, tem revisão registrada, testes pertinentes e documentação atualizada. Na validação, Chico observa o resultado apresentado pela interface. Conclusão técnica e validação de negócio são registros diferentes. Se houver falha, corrigimos; se surgir uma nova necessidade, ela volta ao backlog. Isso aplica a melhoria que Arthur propôs na A6: revisar antes de dar algo por concluído.
Tempo planejado: 50 segundos.
Fontes locais: A7-Processo-Entrega-Final.md, 2.4–2.5; Atividade_06_Reflexao_Individual_Arthur_Scharfenberger.pdf, plano de melhoria

## Slide 5
A8 Backlog e incrementos de valor
I1 Receber e localizar 1 P + 3 M + 1 G
I2 Acompanhar e concluir 3 M + 1 G
A8R | Item | Tam.
01 | Acesso por perfil | G
02 | Cliente e equipamento | M
03 | Abrir OS | M
04 | Consulta exata por nº | P
05 | Histórico inicial | M
A8R | Item | Tam.
06 | Atribuir / iniciar / listar | M
07 | Concluir sem regressão | M
08 | Busca cliente/equipamento | M
09 | Comprovar desempenho | G
Histórico de R05 continua no I2.
R01–R08: Must • R09: Should, exigido antes da implantação • incremento pode ocupar várias Sprints
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
05
Notes: O backlog revisado tem nove itens e cobre os oito requisitos e histórias priorizados na A5. O primeiro incremento permite receber e localizar um atendimento: acesso por perfil, cadastro, abertura, consulta por número e histórico inicial. O segundo permite acompanhar e concluir o serviço: atribuição ao técnico, início e conclusão, buscas complementares e comprovação de desempenho. São recortes de valor ao usuário e podem ocupar várias Sprints. O histórico começa no I1 e acompanha as atualizações do I2. Pagamento online, avaliação e relatório gerencial ficaram fora desta linha de base porque não têm requisito correspondente na A5.
Tempo planejado: 60 segundos.
Fontes locais: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.1–2.2, 2.4 e 2.6

## Slide 6
A8 Estimativas relativas
Escala | Referência | O que aumenta o tamanho
P | A8R04 • consulta exata por nº | Fluxo limitado, menor incerteza
M | A8R02 • cliente/equipamento | Campos, validações e relacionamentos
G | A8R01 / R09 • acesso / desempenho | Incerteza e verificação transversal
Inclui interface, regras, armazenamento e verificação; sem conversão fixa em horas.
Estimativas propostas: cada integrante estima → discute diferenças → registra consenso.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
06
Notes: Usamos tamanhos P, M e G. A busca exata por número, A8R04, é a referência P. Um cadastro com validações e relacionamento, como A8R02, é M. Autorização e desempenho são G porque têm incerteza e exigem verificação transversal. O tamanho inclui interface, regras, armazenamento e verificação, sem equivalência fixa em horas. O I1 reúne um P, três M e um G; o I2 reúne três M e um G. Os valores nos documentos ainda são propostas. Para registrar consenso, cada um estima separadamente, comparamos as diferenças e registramos o argumento do acordo. Não devemos afirmar que isso já ocorreu sem esse registro.
Tempo planejado: 55 segundos.
Fontes locais: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.2–2.4; Registro-Revisao-Equipe.md

## Slide 7
A8 Riscos e mitigação
Risco | P × I | Responsável | Mitigação prevista
R1 • Escopo | 3 × 3 = 9 | Arthur | Manter vínculo A5 → backlog; controlar inclusões.
R2 • Acesso indevido | 3 × 3 = 9 | Arthur | Autorizar no servidor; testar acesso direto à API.
R3 • Perder histórico | 2 × 3 = 6 | Lucas | Gravar OS e evento na mesma transação.
R4 • Desempenho | 2 × 2 = 4 | Lucas | Medir por fluxo com até 10.000 OS.
P/I: 1 baixa, 2 média, 3 alta • produto: 1–2 baixo; 3–4 moderado; 6–9 alto
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
07
Notes: Classificamos probabilidade e impacto de um a três. O produto define o nível: um a dois é baixo, três a quatro moderado e seis a nove alto. O risco de acesso indevido tem nove porque o login atual é local no navegador e não comprova segurança no servidor. A mitigação é autorização no servidor e teste de acesso direto, bloqueando implantação enquanto falhar. Perder histórico tem seis: mudança da OS e evento devem ser gravados juntos. O risco de desempenho tem quatro; exige massa de até dez mil OS e medição por operação. O risco de escopo tem nove e é tratado mantendo o vínculo A5 e backlog. Responsáveis propostos: Arthur em escopo e acesso, Lucas em histórico e desempenho.
Tempo planejado: 60 segundos.
Fontes locais: A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.5

## Slide 8
A9 Fluxograma da abertura de OS
A8R02 + A8R03 • leitura resumida do modelo final da A9
Identidade e permissão válidas?
Não → negar operação
Cliente/equipamento válidos e vinculados?
Não → indicar campos e corrigir
Confirmar → gravar OS + evento inicial
Uma única transação
Gravou? Exibir nº, data/hora e ABERTA
Falha → preservar formulário; reenvio sem duplicar
Utilidade: explicitar sequência, decisões, caminhos de falha e pós-condições.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
08
Notes: Modelamos A8R02 e A8R03 porque cadastro e abertura iniciam o atendimento. Este slide reorganiza para leitura o fluxo da A9. Primeiro o atendente precisa de identidade e permissão válidas. Depois seleciona ou cadastra cliente e equipamento, com validação de obrigatórios e vínculo. A confirmação grava OS e evento inicial de histórico juntos. Só o sucesso apresenta número, data e estado ABERTA. A utilidade do fluxograma é explicitar decisões e exceções: negar acesso, corrigir campos e preservar dados se a gravação falhar. O esboço trazia principalmente o caminho de sucesso; a versão final inclui esses retornos.
Tempo planejado: 55 segundos.
Fontes locais: Modelagem-Entrega-Final.md, 2.1–2.2 e 2.5; final-fluxograma.png

## Slide 9
A9 Wireframe da tela Nova OS
Wireframe • A8R02 cadastro / A8R03 abertura • estados alternativos de feedback
Nova ordem de serviço
Cliente * Selecionar cliente ▾
Equipamento * Somente deste cliente ▾
+ Cadastro rápido Nome, telefone, tipo e defeito obrigatórios
Cancelar
Abrir OS
Sucesso
Número, data e ABERTA gerados pelo sistema.
Erro ou falha
Erro junto ao campo; manter dados; evitar reenvio duplicado.
Utilidade: discutir campos e mensagens com o PO antes da implementação integrada.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
09
Notes: O wireframe mostra onde o atendente realiza o fluxo. Ele seleciona o cliente e vê somente equipamentos vinculados a esse cliente. Se necessário, usa o cadastro rápido com nome, telefone, tipo e defeito. Número, data e estado são gerados pelo sistema. No sucesso, a tela apresenta o protocolo; na falha, mantém o formulário. Este desenho ajuda a discutir campos e mensagens com o PO antes da implementação integrada. Fluxograma e wireframe são complementares: um mostra sequência e exceções, o outro mostra a interação. Os textos de sucesso e falha neste modelo são estados alternativos.
Tempo planejado: 55 segundos.
Fontes locais: Modelagem-Entrega-Final.md, 2.3–2.4; final-wireframe.png

## Slide 10
A10 Arquitetura conceitual
C1 • Interface Atendente / técnico
C2 • API e regras Cadastro, OS e consulta
C3 • Acesso Identidade / perfil
HTTP/JSON
Autorizar
C4 • Persistência Clientes • equipamentos • OS • histórico • perfis
OS + evento: mesma transação
Interface chama a API. Permissão verificada no servidor. Banco sem acesso direto da interface.
Arquitetura proposta. C2/C3/C4 podem integrar a mesma aplicação; não exige microsserviços.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
10
Notes: A arquitetura tem quatro responsabilidades. C1 é a interface. C2 recebe operações e aplica as regras. C3 identifica o usuário e verifica permissões no servidor. C4 persiste os dados e o histórico. A interface chama a API, a API consulta a autorização e só então executa a operação. A interface não acessa diretamente o banco. Na abertura, OS e evento inicial precisam ser gravados na mesma transação. A divisão permite trabalhar em componentes diferentes e fazer revisão cruzada, como pede a A7. Não exige microsserviços; os componentes podem estar na mesma aplicação. Hoje o frontend usa armazenamento local e o Java executa separadamente. API, autenticação de servidor, banco e integração são propostos.
Tempo planejado: 65 segundos.
Fontes locais: A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md, 2.2–2.4 e 2.7; A10-Arquitetura.svg

## Slide 11
A10 Caminho de um requisito
Exemplo: criar e acompanhar uma ordem de serviço
A3 • origem
§3 e §4.1, p. 2: RF03 (OS), RF04 (estado), RF05 (técnico).
A4 / A5
RE2 → RF2 + RN1; histórias HU1 (atendente) e HU2 (técnico).
A8 • trabalho
A8R03 no I1 abre a OS; A8R06 e R07 no I2 iniciam/concluem.
A9 • modelos
§2.2 fluxograma + §2.3 Nova OS detalham cadastro e abertura.
A10 • destino
C1 interage; C2 aplica regras; C3 autoriza; C4 grava OS e evento.
Origem: entrevista simulada com Marcos Almeida. RF03 da A3 ≠ RF3 da A4/A5.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur
11
Notes: Vamos percorrer RF2 desde a origem. Na A3, página 2, seção 3, o resumo da entrevista simulada com Marcos Almeida registra OS, estados e técnico responsável. A seção 4.1 os identifica como RF03, RF04 e RF05. A A4 consolida a necessidade em RE2, RF2 e RN1; HU1 e HU2 representam atendente e técnico. A A5 refina critérios e prioridades. No backlog, A8R03 abre a OS no I1; A8R06 e A8R07 tratam de início e conclusão no I2. A9 detalha abertura com fluxograma e wireframe. A10 atribui à interface a interação, à lógica a criação e o ciclo, à autorização o controle de acesso e à persistência a OS e os eventos. Esse caminho permite verificar de onde vem o trabalho e por que os componentes existem. A simulação da A3 é a origem documental, não uma entrevista real comprovada.
Tempo planejado: 70 segundos.
Fontes locais: Atividade_03_Levantamento_Requisitos_TechFix.pdf, p. 2, §3 e §4.1 RF03–RF05 → docs/Atividade04.md RE2/RF2/RN1/HU1/HU2 → A5 §2.2.2 → A8 §2.2 R03/R06/R07 → Modelagem §2.2–2.3 → A10 §2.5

## Slide 12
Situação atual e próximos passos na AS
O que existe hoje
Interface demonstrável Dados locais no navegador Classes Java executam separadamente
Evolução na AS
Integrar interface, API e banco Autorizar no servidor Testar regras, falhas e integração Registrar evidências e revisar
RNF1: ≥95% das operações em até 2 s, com até 10.000 OS. Registrar ambiente e cenário; carga concorrente ainda a confirmar.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Lucas
12
Notes: O protótipo já permite demonstrar a interface com armazenamento local, e as classes Java representam parte do domínio. A integração completa ainda precisa ser construída. Na AS, vamos transformar os critérios em testes: cadastro inválido, vínculo de equipamento, estados da OS, falha de gravação e autorização por perfil. Para RNF1, a meta é pelo menos noventa e cinco por cento das operações em até dois segundos, com base de até dez mil OS. Devemos registrar ambiente e cenário; os dez usuários simultâneos e cem operações por fluxo são parâmetros propostos, ainda a confirmar. A evolução precisa manter a rastreabilidade e corrigir falhas antes da implantação.
Tempo planejado: 50 segundos.
Fontes locais: A8 2.4–2.5; A10 2.6–2.7; A7 2.5

## Slide 13
As quatro peças se conectam
A7 • Processo
Como trabalhar e verificar
A8 • Planejamento
O que entrega valor e em que ordem
A9 • Modelos
Como o comportamento deve ocorrer
A10 • Arquitetura
Qual componente atende ao requisito
AS → critérios transformados em evidências de qualidade
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Arthur e Lucas
13
Notes: Arthur: O processo define como trabalhamos e verificamos a qualidade. O planejamento seleciona o que entrega valor. Lucas: Os modelos explicam o comportamento esperado, e a arquitetura distribui as responsabilidades. Na AS, os critérios viram evidências de qualidade e testes. Estamos disponíveis para as perguntas.
Tempo planejado: 20 segundos.
Fontes locais: Síntese das atividades A7, A8, A9 e A10

## Slide 14
Apoio Matriz resumida de rastreabilidade
Req. | A8 • itens | Modelo / decisão verificável | Componentes
RF1 | R02 | A9 §2.2 / §2.3 cadastro | C1, C2, C4
RF2 | R03 / R06 / R07 | A9 abertura; A10 §2.3 ciclo | C1, C2, C3, C4
RF3 | R04 / R05 / R08 | A10 §2.6 consulta e histórico | C1, C2, C4
RN1 | R03 / R06 / R07 | A10 §2.3 estados sem regressão | C2, C4
RNF1 | R09 | A8 §2.4 / A10 §2.6 medição | C1, C2, C4
RNF2 | R01 (todos) | A9 autorização / A10 §2.2 | C2, C3, C4
HU1 | R02–R05 / R08 | A9 atendimento / A10 consulta | C1–C4
HU2 | R05–R07 | A10 técnico; tela a detalhar | C1–C4
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Ambos, somente se houver pergunta
14
Notes: Esta tabela apoia perguntas sobre cobertura. RF1 está em A8R02. RF2 e RN1 estão em A8R03/06/07. RF3 está em A8R04/05/08. RNF2 é transversal por A8R01. RNF1 está em A8R09. HU1 reúne cadastro e consulta, e HU2 acompanhamento pelo técnico. Não trate HU1 e HU2 como trabalho duplicado. A matriz completa e as pendências de origem estão na A10.
Tempo planejado: 0 segundos.
Fontes locais: A10-Arquitetura-Rastreabilidade-Final.md, 2.5; A8-Entrega-Final-Revisada.md, 2.2

## Slide 15
Apoio Critérios verificáveis
Cenário | Resultado esperado
Abrir OS válida | Número único + data + ABERTA + evento inicial.
Falhar ao gravar | Desfazer OS e evento; preservar o formulário.
Concluir OS | Impedir regressão de estado após CONCLUÍDA.
Chamar API sem permissão | Negar mesmo sem passar pela interface.
Executar operações principais | ≥95% em até 2 s, com até 10.000 OS.
Critérios planejados. Não representam resultados de testes da integração proposta.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Ambos, somente se houver pergunta
15
Notes: Se perguntarem como testar, usem exemplos concretos. Uma abertura válida deve criar número único, data e estado ABERTA, com evento inicial. Uma falha de gravação deve desfazer OS e evento. Uma OS concluída não pode retornar. Um perfil sem permissão deve ser bloqueado mesmo chamando diretamente a API. RNF1 exige medições reais, por operação, no cenário registrado. São critérios planejados, não resultados de uma API integrada já testada.
Tempo planejado: 0 segundos.
Fontes locais: A5 critérios de aceitação 2.2.2; A10 2.6

## Slide 16
Apoio Fontes e pontos de conferência
Fontes: A2, A3 simulada, A4, critérios da A5, A6, A7, A8 revisada, modelos locais da A9 e A10.
Conferir antes da entrega: • Consenso das estimativas e disponibilidade do PO. • Versão da A5 avaliada × cópia local. • Correspondência dos modelos locais com a A9 enviada.
A1 fora desta revisão por orientação da equipe. Apoio de IA declarado na ficha e no DEVLOG; revisão e domínio do conteúdo cabem à dupla.
TECHFIX / PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / Ambos, somente se houver pergunta
16
Notes: As fontes estão registradas nas notas de cada slide e no mapa de fontes. A3 documenta uma entrevista simulada com Marcos Almeida. Chico Mosca aparece como PO proposto na A7, com base no feedback; não confundir as duas pessoas. A1 ficou fora desta revisão por orientação da equipe. Restam o consenso das estimativas, a agenda de validação com o PO, a conciliação da cópia local da A5 com a versão avaliada e a conferência da correspondência dos modelos com a A9 enviada. Não inventar reuniões ou testes. O apoio de IA está declarado na ficha e no DEVLOG; ambos precisam revisar e compreender o conteúdo.
Tempo planejado: 0 segundos.
Fontes locais: Atividade_03_Levantamento_Requisitos_TechFix.pdf; docs/entregas-processos/README.md; Registro-Revisao-Equipe.md; DEVLOG.md